הצעת מחיר

אפליקציית ניהול אירועים — שון בלאיש הפקות

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

עבור: שון בלאיש — הפקות אירועים פרימיום

תאריך: 20.05.2026

תוקף ההצעה: 14 ימים

סיכום

אפליקציית דסקטופ מקומית, בעברית RTL, שתחליף את תיקיית התמונות וקובץ ה-Word שמלווים אותך כיום בכל פגישת לקוח. בני הזוג והמעצב יושבים מול מסך אחד — בוחרים מתוך גלריות מסוננות, ממלאים פרטי אירוע, חותמים דיגיטלית, ומפיקים PDF יוקרתי בסיום הפגישה.

מה אני בונה

• אפליקציית Windows ייעודית (קובץ EXE) — עובדת לחלוטין אופליין, ללא צורך בחיבור אינטרנט

• גלריה חכמה של כל קטגוריות התמונות והווידאו הקיימות — סינון, חיפוש, ובחירה בלחיצה

• טפסי תכנון מלאים לפי המבנה הקיים שלך: פרטי האירוע, מפיות, עיצוב שולחנות, חופה, שדרוגים

• חתימה דיגיטלית של בני הזוג ישירות במסך

• ייצוא PDF פרימיום עם תמונות הבחירות, עיצוב יוקרתי, וכל התנאים המשפטיים מהמסמך הקיים

• שמירה אוטומטית של כל לקוח ואירוע — כל היסטוריית הפגישות נשמרת לתמיד

• מערכת גיבוי אוטומטית — 30 גיבויים מתחלפים, עם אפשרות שחזור

לוח זמנים

| שלב | תאריך יעד | תוצר |
| --- | --- | --- |
| שלב 1 — תשתית | 03.06.2026 | סריקת תמונות + מסד נתונים + שלד עיצובי |
| שלב 2 — נראות ראשונית | 24.06.2026 | גלריה + טפסים + חתימה עובדים מקצה לקצה |
| שלב 3 — לאנץ' | 15.07.2026 | ייצוא PDF + EXE מותקן על המחשב שלך + הדרכה |

משך כולל: כ-8 שבועות מקבלת המקדמה.

מה כלול

• פיתוח מלא לפי המפרט שאושר במסמך הפרויקט (claude.md)

• 2 סבבי תיקונים על העיצוב והפונקציונליות

• התקנה אישית על המחשב שלך + הדרכה של עד 2 שעות

• 30 ימי תמיכה לאחר ההשקה לתיקון באגים

מה לא כלול

• שינויים מחוץ למפרט המאושר — מחויבים בנפרד (₪140 לשעה או הצעה חדשה)

• תחזוקה שוטפת אחרי 30 הימים — תוצע בנפרד כריטיינר חודשי

• גרסה לאייפון/אנדרואיד או גרסת ענן

• אינטגרציות חיצוניות (לוח שנה, מערכת CRM, וכו')

תנאי תשלום

₪15,000 (כולל מע"מ), מחולק לשני תשלומים:

• 50% — ₪7,500 בסיום שלב הנראות הראשונית של האפליקציה (הצגת ממשק ראשוני עובד שבו ניתן לראות ולהרגיש את העיצוב והזרימה).

• 50% — ₪7,500 במסירה הסופית, כאשר האפליקציה מותקנת במלואה על המחשב שלך ועובדת מקצה לקצה.

זכויות הקניין הרוחני על הקוד עוברות אליך עם השלמת התשלום הסופי.

הצעד הבא

אם זה מתאים — תשיב למייל הזה במשפט "מאשר את ההצעה, נתחיל". נקבע פגישת קיק-אוף של 30 דקות, ואתחיל לעבוד באותו שבוע.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━